|  |
| --- |
| Requisitos |
| 1 – Cadastrar Usuário |
| 2 – Cadastrar Laboratório |
| 3 – Realizar Agendamento |

|  |
| --- |
| Perguntas |
| 01 - Quantos dias são necessários para desenvolver o requisito “Cadastrar Usuário” |
| 02 - Quantos dias são necessários para desenvolver o requisito “Cadastrar Laboratório” |
| 03 - Quantos dias são necessários para desenvolver o requisito “Realizar Agendamento” |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Requisitos | Estimativa Otimista  (A) | Estimativa Provável  (B) | Estimativa Pessimista  © |
| 01 | 14 | 17 | 21 |
| 02 | 14 | 17 | 21 |
| 03 | 12 | 15 | 19 |
| TOTAL | 40 | 49 | 61 |
| E | 49,5 | | |
| Desvio Padrão | 1 | | |
| Prazo Final Estimado | Mínimo | Médio | Máximo |
| 48,5 | 49,5 | 50,5 |
| 01 | 9 | 11 | 15 |
| 02 | 9 | 11 | 15 |
| 03 | 7 | 9 | 13 |
| TOTAL | 25 | 31 | 43 |
| E | 32 | | |
| Desvio Padrão | 1 | | |
| Prazo Final Estimado | Mínimo | Médio | Máximo |
| 31 | 32 | 33 |
| 01 | 5 | 10 | 15 |
| 02 | 5 | 10 | 15 |
| 03 | 8 | 9 | 10 |
| TOTAL | 18 | 29 | 40 |
| E | 29 | | |
| Desvio Padrão | 1 | | |
| Prazo Final Estimado | Mínimo | Médio | Máximo |
| 28 | 29 | 30 |
| 01 | 7 | 8 | 10 |
| 02 | 7 | 8 | 10 |
| 03 | 8 | 9 | 11 |
| TOTAL | 22 | 25 | 31 |
| E | 26 | | |
| Desvio Padrão | 1 | | |
| Prazo Final Estimado | Mínimo | Médio | Máximo |
| 25 | 26 | 27 |
| 01 | 12 | 13 | 15 |
| 02 | 13 | 14 | 15 |
| 03 | 11 | 13 | 15 |
| TOTAL | 36 | 40 | 45 |
| E | 40,1 | | |
| Desvio Padrão | 1 | | |
| Prazo Final Estimado | Mínimo | Médio | Máximo |
| 39,1 | 40,1 | 41,1 |